会　議　要　旨

| 会議の名称 | 第1回 河川・下水道事業調整協議会 |
| --- | --- |
| 開催日時 | 平成２９年１１月２２日（水） 午後１時３０分～４時００分 |
| 開催場所 | 川越市役所小仙波庁舎 ２階会議室 |
| 出席者 | 別紙出席者名簿のとおり |
| 会議次第 | １ 開会 ２ 議事 （１）台風２１号の出水状況、被害報告等 （２）河川・下水道事業調整協議会設置要綱（案）について （３）質疑応答 （４）その他 ３ 閉会 ※ 現地視察：江川都市下水路、中島雨水ポンプ場ほか |
| 配布資料 | ・次第 ・出席者名簿 ・台風２１号による浸水状況報告（資料１） ・平成２９年１０月 台風２１号 降雨の状況 ・川越市内の河川整備状況（県管理区間） ・河川・下水道事業調整協議会設置要綱（案） |
| 議 事 の 経 過 |
| １ 開会 挨拶・・埼玉県 河川砂防課 参事、川越市 建設部 副部長 ２ 議事 （１）台風２１号の出水状況、被害報告等 ・川越市の浸水被害について・・川越市建設部河川課 （資料１に沿って、被害状況、排水作業状況、江川都市下水路の諸元について説明） ・中島雨水ポンプ場の概要について・・川越市上下水道局上下水道管理センター 〇質疑応答 県）被害状況は最終の確定値で良いか。 市）１１月９日現在で、最終の確定値と考えている。 県）下小坂地内の浸水被害は内水が原因か。 市）そのとおりである。 ・台風２１号降雨の状況及び河川の整備状況について・・埼玉県河川砂防課 （資料に沿って、雨量の分布、川越市内の河川整備状況を説明） （２）河川・下水道事業調整協議会設置要綱（案）について ・・川越市上下水道局事業計画課 →賛成多数で原案のとおり承認 （３）質疑応答（会議全般） 特になし （４）その他 ・江川都市下水路の復旧状況について・・川越市建設部河川課 〇都市下水路に落ちた蓋については、１０月２７日から２９日に撤去した。 〇損傷した護岸の土留め工事は１１月２４日に完了予定。 〇１１月９日、国土交通省、財務省に要望活動を行っている。 〇１１月１７日、災害査定の申請をしており、１２月末に災害査定を受け、年度内には本復旧工事に着工する予定。 ３ 閉会 ※現地視察・・江川都市下水路西沼橋付近～中島雨水ポンプ場 |